Звіт департаменту коммунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради щодо використання коштів відповідно до бюджетних програм, фінансування яких здійснювалося у 2015 році

2015 році обсяг бюджетного фінансування для виконання завдань, покладених на Департамент комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради склав 832,6 млн.грн. Кошти були витрачені на заходи по благоустрою території м. Дніпропетровська, ремонт, будівництво та реконструкцію інших об’єктів:

- по КФК 100201 „Теплові мережі” – 21,863 млн.грн.
- по КФК 100203 „Благоустрій міст, сіл, селищ” – 353,922 млн.грн. (у т.ч. погашено кредиторську заборгованість 2014 року у сумі 13,759 млн.грн.);

- по КФК 100208 „Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії” – 11,094 млн.грн.
- по КФК 100302 „Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства установи та організації житлово-комунального господарства” – 38,817 млн.грн. (у т.ч. погашено кредиторську заборгованість 2014 року у сумі 0,081 млн.грн.);
- по КФК 100602 "Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування” – 7,771 млн.грн.;
- по КФК 150101 „Капітальні вкладення” – 55,041 млн.грн. (у т.ч. погашено кредиторську заборгованість 2014 року у сумі 4,959 млн.грн.);
- по КФК 160101 „Землеустрій” – 0,130 млн. грн.
- по КФК 170703 „Видатки на фінансування робіт пов”язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг” – 5,126 млн.грн.(у т.ч. погашено кредиторську заборгованість 2014 року у сумі 3,300 млн.грн.);
-  по КФК 180409 „ Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності” – 217,501 млн.грн.;
- по КФК 180410 „Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” – 20,847 млн.грн.;

- по КФК 200700 „Інші природоохороні заходи” – 6,878 млн.грн
- по КФК 240601 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів” – 13,042 млн.грн. (у т.ч. погашено кредиторську заборгованість 2014 року у сумі 0,861 млн.грн.);
- по КФК 240900 „Цільові фонди утворені, органами місцевого самоврядування” – 0,060 млн.грн.;
- по КФК 250380 „Інші субвенції” – 57,725 млн.грн.;
- по КФК 250324 „Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів ” – 15,040 млн.грн.;
- по КФК 250404 „Інші видатки” – 7,773 млн.грн.

Ремонт доріг

Поточний ремонт доріг

В 2015 році роботи по поточному ремонту покриття вулично-шляхової мережі Дніпропетровська були виконані на суму 152,7 млн.грн. на площі 487,1 тис.м2.

Поточний ремонт (середній та дрібний) було виконано на понад 200 об’єктах, з них середнім ремонтом виконані роботи на мосту № 2 (Центральному), лівобережному та правобережному підходах до моста № 2, вул. Ламаній, вул. Орловській (від просп. Сергія Нігояна до вул. Гомельської),  вул. Гвардійській, вул. Байкальській, вул. Князя Володимира Великого (колишня вул. Плеханова), вул. Гаванській, вул. Каруни, вул. Маяковського, вул. Дніпросталівська (колишня вул. Винокурова), вул. Спаській,  вул. Холодильній, Донецькому шосе.

Також, за ці кошти було замінене зруйноване асфальтобетонне покриття пішохідних зон на тротуарну плитку на бульварах просп. Миру, просп. Дмитра Яворницького (колишній просп. Карла Маркса) (від  вул. Барикадної до вул. Гоголя) та просп. Дмитра Яворницького ( колишній просп. Карла Маркса) (від вул. Олеся Гончара до Монументу Слави), вул. Гоголя.

Капітальний ремонт доріг

В 2015 році по капітальному ремонту вулично-шляхової мережі міста були виконані роботи на загальну суму 11,2 млн.грн., а саме:

- капітальний ремонт вул. Володимира Мономаха ( колишня вул. Московська) – 5,05 млн.грн.

- розробка проектної документації на капітальний ремонт моста № 2 (Центрального) – 1,0 млн.грн.

- витрати на розробку проектів, перерахунок кошторисних документацій, проведення експертизи проектів – 5,15 млн.грн.

Утримання доріг

Санітарним очищенням та утриманням вулиць, підприємствами комунального господарства, за рахунок коштів міського бюджету була охоплена площа  – 8,504 млн.м2 (357 об’єктів). Роботи проводились по підмітанню, миттю проїжджої частини, прибиранню випадкового сміття в літній період, снігоочищенню та посипанню доріг матеріалами протиковзання в зимовий період.

Для роботи в зимовий період виконкомом міської ради щорічно приймається рішення „Про заходи щодо забезпечення безперебійного руху транспорту в осінньо-зимовий період”. Цим рішенням визначається склад надзвичайної комісії для оперативного керівництва роботами щодо боротьби із сніговими заносами та ожеледицею, визначені і затверджені маршрути снігоочищення та посипання доріг в зимовий період за рахунок коштів міського бюджету.

До зимового періоду було підготовлено 133 одиниці спеціалізованої техніки, в тому числі: посипальної – 43 од., снігоочисної – 61 од., навантажувальної – 29 од. та заготовлено посипальних матеріалів в кількості 35 тис.тон., з яких було використано 31,7 тис. тон.

На літній період підготовлено до роботи 189 од. техніки, в тому числі: підмітально-прибиральної 22 од., поливомийної – 24 од., самоскиди – 60 од., навантажувачі -40 од., інша техніка – 43 од.

По утриманню вулично-шляхової мережі міста було виконано робіт на суму 65,0 млн. грн.

Зовнішнє освітлення

По утриманню та ремонту зовнішнього освітлення міста було виконано робіт на суму 20,5 млн. грн.

В 2015 році були виконані роботи на 128 об’єктах по ремонту і утриманню мереж зовнішнього освітлення (по вул. Верещагіна, сел. Мирне, вул. Партизанська, вул. Гаванська, вул. Томська, ж.м. Фрунзенський, вул. Гусяча, вул. Каширська, вул. Пушкарська та інші).

По утриманню мереж виконані наступні обсяги робіт:

-  замінено світильників – 321 шт.

-  замінено ламп- 15130 шт.

По поточному ремонту роботи виконані по:

- встановленню світильників і ламп - 2857 шт.;

- монтажу кабелю на тросі – 101 км;

- монтажу шаф - 4 шт.

- встановленню опор – 47 шт.

Зелене господарство

В 2015 році на об’єктах міста виконано робіт по утриманню та ремонту зелених насаджень загального користування на площі 202,4 га. на суму

- посадка дерев та кущів – 6425 шт. (просп. Миру, вул. Січеславська Набережна                  (колишня Набережна ім. В.І. Леніна), вул. Набережна Перемоги, просп. Дмитра Яворницького( колишній просп. Карла Маркса), вул. Шевченка, вул. Гоголя, та ін.);

- посіяно газону 28834 м2 (просп. Дмитра Яворницького ( колишній просп. Карла Маркса), вул. Гоголя, пл. Вокзальна ( колишня пл. Петровського),  пл. Соборна  ( колишня  пл. Жовтнева), просп. Пушкіна, вул. Січеславська Набережна (колишня Набережна ім. В.І. Леніна), просп. Гагаріна,);

- улаштування квітників – 5980,97 м2  просп. Дмитра Яворницького (колишній просп. Карла Маркса, вул. Панікахи, пл. Соборна (колишня пл. Жовтнева), просп. Пушкіна, просп. Олександра Поля (колишній просп. Кірова), пл. Вокзальна (колишня пл. Петровського), просп. Гагаріна, вул. Січеславська Набережна (колишня вул. Набережна ім.. В.І.Леніна, та ін.;

- оформлення і утримання квіткових ваз на об’єктах міста – 634 вази                            просп.. Дмитра Яворницького (колишній просп. Карла Маркса, вул. Воскресенська (колишня вул. Леніна), просп. Слобожанський (колишній просп. ім. Газети „Правда”),               пл. Вокзальна ( колишня пл. Петровського), пл. Старомостова (колишня пл. Миколи Островського), вул. Січеславська Набережна (колишня вул. Набережна ім. В.І.Леніна), вул. Старокозацька ( колишня вул. Комсомольська), вул. Троїцька (колишня вул. Червона) та ін.;

- виконано видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев по зверненням мешканців та з ліквідації аварійних ситуацій - 2172 од.;

- проведено обрізку, омолодження дерев та обрізку дерев висоторізом - 3907 од.

Гідроспоруди

КП „Гідроспоруди” виконуються роботи по утриманню та ремонту мереж зливової каналізації. В 2015 році профінансовані зазначені роботи на суму 23,535 млн. грн.

По утриманню та ремонту були виконані наступні роботи:

- очищено дощоприймальних колодязів (ДК) – 2962 од.;

- очищено оглядових колодязів (ОК) - 883 од.;

- очищено зливових колекторів та підключень – 3414 п.м;

- очищено дренажно-зливових канав – 14 916 м3;

- очищено колекторів-арок – 281 м3;

- відремонтовано ДК  – 143 шт.;

- відремонтовано ОК  – 17 шт.;

- відремонтовано колекторів – 539 п.м;

- встановлено люків – 357 шт.;

- встановлено дощоприймачів – 137 шт.;

- встановлено дощоприймальних решіток – 1856 шт.;

- накрито дошками дощоприймальних колодязів – 840 шт. на наступних об’єктах: просп. Пушкіна, просп. Олександра Поля (колишній просп. Кірова), Донецьке шосе, вул. Березинська, вул. Каруни, вул. Набережна Перемоги та інші.

Також, виконані роботи по ремонту та утриманню 12 насосних станцій.

Мости та шляхопроводи

Поточний ремонт та утримання штучних споруд (мости та шляхопроводи) виконано на площі 65 тис.м2, а це 20 мостів та шляхопроводів (Міст № 1, Міст № 2, Кайдакський міст, Південний міст, Самарський міст, Усть-Самарський міст, Київський шляхопровід, шляхопровід по вул. Коцюбинського, Євпаторійський шляхопровід та ін.), 7 підземних пішохідних переходах на просп. Слобожанський (колишній просп. ім. Газети „Правда”) , Запорізькому шосе, вул. Титова.

По поточному ремонту були виконані роботи з заміни перильної огорожі на  наступних об’єктах: ш/п Київський, ш/п Новокодацький, ш/п по вул. Холодильній, ш/п біля заводу Карла Лібкнехта, Центральному мосту (частково) та інші.

В повному обсязі було пофарбовано верхову частину Південного мосту.

По утриманню та поточному ремонту мостів, шляхопроводів та підземних переходів було виконано робіт на суму 6,318 млн. грн.

Утримання кладовищ

Фактичні видатки за 2015 р. за послуги з утримання міських кладовищ склали – 4,022 млн.грн. КП «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради обслуговуються 24 кладовища (це: Краснопільське, Сурсько-Литовське, Запорізьке, Західне та інші). В 2015 році на баланс підприємства були передані ще 19 кладовищ (по вул. Кармелюка, вул. Григорія Сковороди, вул. Прохорова та інші) для подальшого обслуговування.

На поховання 367 осіб невідомих, безрідних громадян за 2015 р. фактично використано – 0,3 млн.грн.

ТОВ «ГРП «Асоціація судових медиків України» в 2015 році було перевезено та поховано 2251 громадян, фактично використано - 0,2 млн. грн.

Фактичні видатки на поховання 123 невпізнаних трупів громадян, загиблих у зоні проведення АТО за  2015 р. склали -  0,214 млн.грн.

Фонтани

Проведено заходи з утримання 9-ти фонтанів міста (біля театру опери та балету, «Білий лебідь», «Гейзер», по вул. Столярова, по вул. Старокозацкій (колишня вул.Комсомольській), по вул. Маршала Малиновського, у сквері Героїв (колишній сквер ім.. Леніна), біля театру ім.. Т.Г. Шевченка, «Водяна сфера») на суму – 4,9 млн.грн. та поточного ремонту на суму – 2,06 млн.грн.

Поточний ремонт виконано на фонтані «Білий лебідь».

Програма економічного і  соціального розвитку міста на 2015 рік

1. По об’єкту «Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Повстанської, м. Дніпропетровськ» виконано корегування проектно-кошторисної документації, отримано позитивний висновок експертизи, проведена процедура закупівлі та визначено генерального підрядника, укладено договір, отримано дозвіл на виконання будівельних робіт, частково виконані будівельні роботи на суму 3 571,347 тис. грн. Закінчити будівельні роботи планується у 2016 році в залежності від виділеного фінансування.

2. По об’єкту «Реконструкція насосної станції поверхневого водовідведення та напірного колектору в районі ставка по вул.  Власенка (нова назва вул. Гулака-Артемовського), м. Дніпропетровськ» виконано корегування кошторисної частини робочого проекту по даному об’єкту, робочий проект пройшов державну будівельну експертизу та отримано позитивний експертний висновок, проведена процедура закупівлі та визначено генерального підрядника, укладено договір, отримано дозвіл на виконання будівельних робіт, частково виконані будівельні роботи на суму 1 547,709 тис. грн. Закінчити будівельні роботи планується у 2016 році в залежності від виділеного фінансування.

3. По об’єкту « Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Відродження, м. Дніпропетровськ, (будівництво)» виконано корегування проектно-кошторисної документації, отримано позитивний висновок експертизи, проведена процедура закупівлі та визначено генерального підрядника, укладено договір, отримано дозвіл на виконання будівельних робіт, частково виконані будівельні роботи на суму                 7 815,870 тис. грн. Закінчити будівельні роботи планується у 2016 році в залежності від виділеного фінансування.

4. По об’єкту «Реконструкція внутрішньоквартальних доріг з відведенням поверхневого стоку в районі вул. Комунарівської, 16 (нова назва вул. Юрія Кондратюка)» виконано корегування проектно-кошторисної документації, отримано позитивний висновок експертизи, проведена процедура закупівлі та визначено генерального підрядника, зареєстровано декларацію про початок будівельних робіт. У 2015 році виконано роботи на суму 106,377 тис. грн.

5. По об’єкту « Інженерний захист території ж/м Тополя-2 - будівництво дощової каналізації, м. Дніпропетровськ» виконано корегування проектно-кошторисної документації, отримано позитивний висновок експертизи, проведена процедура закупівлі та визначено генерального підрядника, внесено зміни у дозвіл на виконання будівельних робіт. Виконано проектні роботи на суму 81,723 тис. грн. Розпочати будівельні роботи планується у 2016 році в залежності від виділеного фінансування.

6. По об’єкту «Інженерний захист території яру в районі вул. Десантної у м. Дніпропетровську, будівництво» у 2015 році проведено корегування проектно-кошторисної частини проекту в зв’язку з зростанням цін на матеріали, отримано позитивний експертний висновок відкоригованого проекту, проведено процедуру закупівлі за державні кошти, визначено переможця та генерального підрядника на подовження робіт по даному об’єкту. Виконано проектні роботи на суму 345,565 тис. грн. Будівельні роботи не розпочались.

7. По об’єкту «Реконструкція дренажно-паводкового каналу Гнилокиш на ділянці від Донецького шосе до р. Дніпро у районі Центрального мосту» на підрядну організацію ТОВ «Південспецбуд» подано позов до суду.

8. По об’єкту «Реконструкція автодорожнього моста через р. Маячка по вул. Роз’їзній в м. Дніпропетровську» в 2005 році інститутом «Дніпрогіпротранс» була розроблена проектно-кошторисна документація по об’єкту «Реконструкція автодорожнього моста через р. Маячка по вул. Роз’їзній в м. Дніпропетровську». В 2015 році були виконані роботи з коригування цієї документації на суму 350,51 тис. грн. Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції склала 42769,442 тис. грн.

9. По об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Крутогірній, вул. Водній, вул. Торговій, вул. Піщаній, вул. Сосновій, вул. Депутатській, вул. Громадянській, вул. Котовського (нова назва вул. Тернівська), вул. Межевій, вул. Дружби, пров. Дружби, пров. Депутатському та пров. Залізничному, мікрорайон «Таромське», м. Дніпропетровськ» в 2015 виконано розробку проектно-кошторисної документації та у листопаді - грудні виконано монтаж світильників, шаф управління та кабелю АВВГ. Роботи виконані на суму  690, 80 тис. грн.

По управлінню капітального будівництва

1. Винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Комунар та Парус у м. Дніпропетровську – реконструкція.

Виконано робіт на суму – 6,812 млн.грн. Прокладено 2650 п.м. трубопроводу. Введено в експлуатацію ІІ чергу реконструкції об’єкта.

2. Реконструкція Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацький центр «Штурм» Дніпропетровської міської ради по вул. Генерала Грушевого, 9  (нова назва вул. Гетьмана Петра Дорошенка) у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 3,78 млн.грн.  Проведено монтаж металоконструкцій покрівлі, влаштування покрівлі з бітумної черепиці, утеплення покрівлі, антикорозійне та протипожежне покриття дерев’яних та металевих конструкцій, влаштування монолітних залізобетонних фундаментів під навіс, монолітний пандус, монтаж металевих ферм,прогонів та фахферков, улаштування зовнішніх стін із газобетону, монтаж металопластикових вікон, зовнішнє утеплення стін, встановлено металоконструкції косоурів з ІІІ поверху.

3. Покращення водопостачання верхньої зони північної частини                   мкр. Таромське, м. Дніпропетровськ – будівництво.

Виконано будівельні роботи на суму – 0,229 млн.грн.

4. Реконструкція об'єктів житлового та громадського призначення щодо забезпечення безперешкодного доступу до них людей з обмеженими фізичними можливостями (проектні роботи та реконструкція), у тому числі: - «Вхідний вузол міського центру соціальної-трудової реабілітації дітей-інвалідів дошкільного та молодшого шкільного віку «Надія» по вул. Комбрига Петрова, 21».

Виконано робіт на суму – 0,046 млн.грн. Передано на баланс експлуатуючій організації. - «Міськуправління соцзахисту по вул. Шевченка,11». Виконано робіт на суму - 52,251 тис. грн. Передано на баланс експлуатуючій організації. -«Територіальний центр Красногвардійського району (нова назва району Чечелівській) по вул. Бабушкіна ,28/32 (нова назва вул. Романа Шухевича)». Закінчено будівельні роботи на суму - 147,571 тис. грн.. Отримана декларація про готовність об’єкта до експлуатації. Готується рішення міської ради про передачуна баланс експлуатуючій організації

5. Будівництво водогону по вул. Магістральній та вул. Коломенській,              м. Дніпропетровськ.

Виконано роботи на суму 0,791 млн.грн.

6. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму р. Шпакової (плесо Шпакове Верхнє) в АНД районі, м. Дніпропетровськ, будівництво.

Виконано роботи на суму 4,260 тис.грн.

7. Південний міст через р.Дніпро. Антикорозійний захист внутрішніх поверхонь металоконструкцій, м.Дніпропетровськ – будівництво.

Виконано роботи на суму 6,697 тис.грн.

8.Будівництво газопроводу на ж/м Ігрень по вул. Таврійській,                        вул. Богородицькій, вул. Олешківській, вул. Генерала Григоренка та пров Ягідному, м. Дніпропетровськ.

Виконано роботи на суму 2,743 тис. грн.

9. Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі,                       м. Дніпропетровськ.

Виконано роботи на суму 9,716 тис. грн.

10.Реконструкція Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 78" Дніпропетровської міської ради по вул. Тополиній, 37 у                          м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 72,555 тис. грн.

11. Будівництво мереж водопостачання вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ.

Виконано роботи на суму 272,562 тис. грн.

12.Реконструкція плавального басейну Комунального підприємства «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал» Дніпропетровської міської ради по вул. Столєтова, 19 А у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 962,068 тис. грн.

13.Прибудова спортивної зали до Вальдорфської середньої загальноосвітньої школи по просп. Кірова, 133 (нова назва просп. Олександра Поля), м. Дніпропетровськ, будівництво.

Виконано роботи на суму 358,502 тис. грн.

14.Будівництво блочної котельні в районі будинку № 19 по Запорізькому шосе у м. Дніпропетровську. Виконано роботи на суму 188,236 тис. грн.

15.Реконструкція (ІІ черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу №186) за адресою вул. Орловська, 33 А, м. Дніпропетровськ під архів документів від ліквідації підприємств міста.

Виконано роботи на суму 103,596 тис. грн.

16.Реконструкція існуючої господарчої будівлі під котельню та інженерних мереж Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 379" Дніпропетровської міської ради по вул. Пестеля, 34 у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 69,634 тис. грн.

17.Реконструкція існуючих майстерень під котельню Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 48" Дніпропетровської міської ради по вул. Володарського, 79 (нова назва вул. Олександра Кониського), у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 257,500 тис. грн.

18. Реконструкція існуючої будівлі теплиці під котельню Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 49" Дніпропетровської міської ради по вул. Одоєвського, 16 у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 176,865 тис. грн.

19.Реконструкція Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад № 200" по бульвару Слави, 11 у м. Дніпропетровську. Виконано роботи на суму 62,843 тис. грн. Одержано позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза".

20. Будівництво модульної котельні Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 компенсуючого (санаторного) типу" Дніпропетровської міської ради по вул. Паторжинського, 6 у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 32,733 тис. грн.

21.Будівництво модульної котельні Комунального закладу освіти "Спеціалізована школа № 71 художньо-архітектурного напрямку" Дніпропетровської міської ради по вул. Жуковського, 10 (нова назва вул. Василя Жуковського), у м. Дніпропетровську.     Виконано роботи на суму 99,020 тис. грн.

22.Будівництво прибудови та модульної котельні Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико - математичного профілю» Дніпропетровської міської ради по вул. Воронезькій, 67 у м. Дніпропетровську».

Виконано роботи на суму 411,650 тис. грн.

23.Реконструкція спорткомплексу Комунального закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141" Дніпропетровської міської ради по вул. Моніторній, 3 у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 408,128 тис. грн.

24.Реконструкція існуючої будівлі дитячого навчального закладу, розташованої на території Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103" Дніпропетровської міської ради по вул. Нарвській, 169 у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 370,092 тис. грн.

25.Реконструкція Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад № 390" Дніпропетровської міської ради по пров. Штурманському, 3 у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 662,963 тис. грн.

26.Реконструкція частини приміщень Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 87" Дніпропетровської міської ради по вул. Мальовничій, 55 у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 129,830 тис. грн.

27.Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 124" Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2  (нова назва вул. Старий шлях) ж/м Таромське у м. Дніпропетровську. Харчоблок.

Виконано роботи на суму 51,819 тис. грн.

28.Реконструкція приміщень у Комунальному закладі освіти "Дніпропетровська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 147 імені В’ячеслава Чорновола" Дніпропетровської міської ради під дошкільний навчальний заклад по просп. Миру, 51 А у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 438,462 тис. грн.

29.Реконструкція існуючої будівлі під дошкільний навчальний заклад по просп. Газети "Правда", 46 А (нова назва просп. Слобожанський) у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 265,498 тис. грн.

30.Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпропетровської міської ради по вул. Календарній, 20 А у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 375,723 тис. грн.

31.Реконструкція існуючих майстерень під харчоблок Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 6" Дніпропетровської міської ради по вул. Робочій, 64 у м. Дніпропетровську.

Виконано роботи на суму 297,707 тис. грн.

По комунальному підприємству “Дніпроводоканал»:

- Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Д-600 мм від камери гасіння по Запорізькому шосе до колектору по вул. Яснополянській,  м. Дніпропетровськ. Коригування. у 2015 році виконані роботи на суму 4 304,49372 грн., у т.ч. 1 416,43329 грн. тис. грн. кредиторська заборгованість за 2013р.

- Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Д1000 мм з переукладанням напірного трубопроводу Д600 мм в районі вул. Калинова в                м. Дніпропетровську. Коригування.

Виконані роботи на суму  4,631 млн.грн.

- Реконструкція каналізаційного колектору Д=200 мм на ділянці від             вул. Херсонської до Комсомольської (нова назва вул. Старокозацька), по вул. Чкалова (нова назва вул. Світослава Хороброго) і вул. Леніна (нова назва вул. Воскресенська), м. Дніпропетровськ.

Виконані роботи на суму 1,490 млн.грн., у т.ч.  кредиторська заборгованість за 2014р. 0,269 млн.грн.

4.Реконструкція водопровідної мережі в районі вул. Шереметьєвської та вул. Маршала Конєва в м. Дніпропетровську, у т.ч. проектування.

Виконані роботи на суму  0,783 млн.грн.

- Будівництво водопроводу по вул. Гостинній у м. Дніпропетровську у т.ч. проектування.

Виконані роботи на суму 147,968 млн.грн.

- Будівництво насосної станції водовідведення та напірного каналізаційного колектору на житловому масиві Придніпровський по колектору.

Отримано  кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 19,16419 тис.грн.

- Реконструкція каналізаційного колектора по просп. Карла Маркса (нова назва просп. Дмитра Яворницького) м. Дніпропетровськ.

Виконані роботи на суму 1,925 млн.грн.

Заступник міського голови, директор

департаменту комунального господарства

та капітального  будівництва

Дніпропетровської міської ради                                                    Лисенко М.О.

В.о. головного бухгалтера департаменту

комунального господарства

та капітального  будівництва

Дніпропетровської міської ради                                                     Гуцуляк Ю.В.