ЗВІТ

Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради

щодо використання коштів відповідно до бюджетних програм,

фінансування яких здійснювалось у 2015 році

Відповідно до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Дніпропетровська  на 2008-2012 роки з продовженням дії Програми на 2015рік у 2015 році виділено  на капітальний ремонт житлового фонду 81,8млн.грн., на утримання  та експлуатацію житлового фонду територіальної громади м.Дніпропетровська – 106,7млн.грн. ( в тому числі на поточний ремонт – 62,5 млн.грн.)

Згідно титульного списку на 2015 рік та станом на 01.01.2016 виконано капітальний ремонт на 149 будинку на  загальну суму 62,5млн.  грн. , а саме:

| Вид робіт | Для порівняння | 2015 рік |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 рік |  |
|  | кількість, одиниці | вартість, млн. грн. | кількість, одиниці | вартість, млн. грн. |
| ремонт м’якої та жорсткої покрівлі | 45 | 6,7 | 58 | 11,6 |
| ремонт сантехнічних систем | 4 | 0,9 | 13 | 2,3 |
| ремонт фасадів | - | - | 1 | 6,1 |
| ремонт електромереж | 2 | 0,5 |  |  |
| ремонт ліфтів | 11 | 1,8 | 57 | 17,5 |
| ремонтно- будівельні роботи | 3 | 0,6 | 3 | 1,4 |
| проектні роботи | 95 | 1,6 | 715 | 10,2 |
| Улаштування автономних систем опалення | 1 | 0,5 |  |  |
| Погашення кредиторської заборгованості за 2014рік |  |  |  | 10,6 |
| Капітальний ремонт гуртожитків |  |  | 2 | 1,1 |
| Інші роботи капітального ремонту |  |  |  | 1,7 |
| Всього виконано кап. ремонт будинків |  | 12,6 |  | 62,5 |
| Кількість будинків, в яких проведено капітальний ремонт | 161 |  | 149 |  |

Згідно титульного переліку житлових будинків щодо поточного ремонту на 2015 рік за рахунок бюджетних коштів виконано роботи на 1397 житловому будинку на загальну суму  62,5 млн.. грн., а саме:

|  | Для порівняння | 2015 рік |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 рік |  |
|  | кількість, одиниці | вартість , млн. грн. | кількість, одиниці | вартість , млн. грн. |
| Разом по місту | 427 | 13,3 | 1397 | 62,5 |
| Ремонт систем електропостачання | 32 | 1,3 | 51 | 2,4 |
| Ремонт покрівель | 78 | 4,5 | 310 | 22,4 |
| Ремонт фасадів | 66 | 1,3 | 176 | 10,9 |
| Сантехнічні роботи | 50 | 2,2 | 157 | 7,4 |
| Ремонт ліфтів | 158 | 2,5 | 487 | 9,6 |
| Ремонт сходових клітин | 34 | 1,4 | 191 | 9,1 |
| Ремонт вимощення | 3 | 0,045 | 12 | 0,4 |
| Ремонт ДВК | 6 | 0,065 | 11 | 0,2 |
| Рембудроботи |  |  | 2 | 0,1 |

Порівняно з 2014 роком використано коштів на утримання та експлуатацію житлового фонду  у 2015 році по КФК 100101( млн.грн.):

|  | 2014рік | 2015рік. |
| --- | --- | --- |
| Витрати пов’язані з ліквідацією підприємств | - | 1,1 |
| Витрати на реєстрацію права власності житлових будинків в МБТІ та виготовлення інвентарних справ | 0,002 | 0,1 |
| Витрати на різницю в тарифах на утримання ветхого та аварійного житла | 1,3 | 1,3 |
| Витрати на погашення заборгованості із заробітної плати з нарахуванням | 7,1 | 6,4 |
| Витрати на компенсацію при звільненні працівників | 3,3 | 0,3 |
| Придбання матеріалів, повірка приладів обліку теплової енергії | 0,06 | 4,3 |
| Утримання МКЦАДС | 13,2 | 15,1 |
| Утримання районних аварійних служб | 3,1 | 0,4 |
| Придбання та встановлення поштових скриньок (погашення кредиторської заборгованості) | 0,4 |  |
| Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію | 0,119 | 3,9 |
| Оплачувальні громадські роботи | 0,03 | 0,01 |
| Виготовлення та поновлення інвентарних справ | 0,02 | 0,1 |
| Різниця в тарифах у зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати |  | 4,1 |
| Різниця в тарифах у зв’язку із підвищенням вартості електричної енергії |  | 1,9 |
| Погашення кредиторської заборгованості 2014 року |  | 2,69 |
| Інші видатки | 1,9 |  |
| Всього | 30,5 | 41,7 |

За розпорядженнями міського голови по КФК 240900 використано  у 2015 році порівняно з 2014 роком

| Вид робіт | Для порівняння | 2015 рік |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 рік |  |
|  | кількість, одиниці | вартість, млн. грн. | кількість, одиниці | вартість, млн. грн. |

| Поточний ремонт покрівлі | 2 | 0,1 | 2 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт ліфтів | 2 | 0,06 |  |  |
| Поточний ремонт сантехнічного обладнання | - | - |  |  |
| Поточний ремонт у квартирах та гуртожитках | 1 | 0,04 |  |  |
| Поточний ремонт будинку | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 |
| Капітальний ремонт ліфтів | - | - |  |  |
| Капітальний ремонт будинку | - | - | 1 | 0,4 |
| Всього | 6 | 0,3 | 5 | 0,7 |

В.о.начальника

управління житлового господарства

Дніпропетровської міської ради                                                                                              В.В.Грицай