**Звіт департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради у 2014 році**

В 2014 році обсяг бюджетного фінансування для виконання завдань, покладених на Департамент комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради склав 706,5 млн.грн. Кошти були витрачені на заходи по благоустрою території м. Дніпропетровська, ремонт, будівництво та реконструкцію інших об’єктів:  
- по КФК 100203 „Благоустрій міст, сіл, селищ” – 120,283 млн.грн. (у т.ч. погашено кредиторську заборгованість 2013 року у сумі 26,350 млн.грн.);  
- по КФК 100302 „Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства установи та організації житлово-комунального господарства” – 50,404 млн.грн. (у т.ч. погашено кредиторську заборгованість 2013 року у сумі 0,179 млн.грн.);  
- по КФК 100602 "Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування” – 414,114 млн.грн.;  
- по КФК 150101 „Капітальні вкладення” – 13,496 млн.грн. (у т.ч. погашено кредиторську заборгованість 2013 року у сумі 1,444 млн.грн.);  
- по КФК 160101 „Землеустрій” – 0,024 млн. грн.  
- по КФК 170703 „Видатки на фінансування робіт пов”язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг” – 7,136 млн.грн.(у т.ч. погашено кредиторську заборгованість 2013 року у сумі 2,523 млн.грн.);  
-  по КФК 180409 „ Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності” – 75,409 млн.грн.;  
- по КФК 180410 „Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” – 2,204 млн.грн.;  
- по КФК 240601 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів” – 17,493 млн.грн. (у т.ч. погашено кредиторську заборгованість 2013 року у сумі 2,004 млн.грн.);  
- по КФК 240602 „Утилізація відходів” – 0,077 млн.грн.;  
- по КФК 240900 „Цільові фонди утворені, органами місцевого самоврядування” – 1,716 млн.грн.;  
- по КФК 250380 „Інші субвенції” – 3,966 млн.грн.;  
- по КФК 250324 „Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів ” – 0,172 млн.грн.;  
- по КФК 250404 „Інші видатки” – 0,012 млн.грн.

**Ремонт доріг**

Виконуючи заходи по забезпеченню безпеки руху та безперебійного руху транспорту на дорогах та вулицях міста Дніпропетровська були організовані і виконані роботи по поточному ремонту проїжджої частини.  
В 2014 році роботи по поточному ремонту доріг і об’єктів дорожнього господарства виконані на суму 17,305 млн.грн. (14,962 млн.грн. – міський бюджет, 2,343 млн.грн. – державний бюджет), *в тому числі кредиторська заборгованість склала 3,344 млн. грн.*  
Поточний ремонт доріг (ямковий) виконано, в основному, на головних магістралях міста на площі 72,4 тис.м2. Для порівняння – в 2013 році було відремонтовано таким ремонтом 260 тис.м2 на суму 63,9 млн.грн., тобто в попередній рік було майже в чотири рази більше. Насамперед, це було зумовлено непроплатою казначейством коштів за виконані роботи, що в свою чергу не давало можливості дорожнім підприємствам закуповувати вчасно і в необхідній кількості дорожньо-будівельні та паливо-мастильні матеріали.

**Утримання доріг**

Санітарним очищеннямтаутриманням вулиць підприємствами комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету була охоплена площа  – 5,41641 млн.м2 (258 об’єктів).  
Роботи проводились по підмітанню, миттю проїжджої частини, прибиранню випадкового сміття в літній період, снігоочищенню та посипанню доріг матеріалами протиковзання в зимовий період.  
Для роботи в зимовий період виконкомом міської ради щорічно приймається рішення „Про заходи щодо забезпечення безперебійного руху транспорту в осінньо-зимовий період”. Цим рішенням визначається склад надзвичайної комісії для оперативного керівництва роботами щодо боротьби із сніговими заносами та ожеледицею, визначені і затверджені маршрути снігоочищення та посипання доріг в зимовий період за рахунок коштів міського бюджету.  
До зимового періоду було підготовлено 124 одиниці спеціалізованої техніки, в тому числі: посипальної – 43 од., снігоочисної – 51 од., навантажувальної – 30 од. та заготовлено посипальних матеріалів в кількості 32 тис.тон., з яких було використано 24,8 тис. тони.  
По утриманню вулично-шляхової мережі міста було виконано робіт на суму 50,517 млн. грн., *в тому числі зареєстровано кредиторську заборгованість у сумі 2026,6 тис. грн*. Це майже на 6 млн.грн. більше ніж у 2013 році, за рахунок чого було збільшено кількість об’єктів і разовість їх прибирання.

**Зовнішнє освітлення**

В 2014 році були виконані роботи на 100 об’єктах по ремонту і утриманню мереж зовнішнього освітлення на суму  20,954 млн. грн.,  де   7,981 млн.грн. – вартість електроенергії. Загальна кредиторська заборгованість по зазначеному виду робіт склала 3 265,8 тис. грн.. По утриманню мереж виконані наступні обсяги робіт:  
-         замінено світильників – 2983 шт.  
По поточному ремонту роботи виконані по:  
-         встановленню світильників і ламп - 8596 шт.;  
-         монтажу кабелю на тросі – 101 км;  
-         монтажу повітряної лінії – 4,7 км;  
-         встановленню опор – 73 шт.  
Обсяг фінансування і обсяги робіт в цілому були виконані на рівні попереднього року.

**Зелене господарство**

В 2014 році на об’єктах міста виконано робіт по утриманню та ремонту зелених насаджень загального користування на площі165,3 га за рахунок коштів міського бюджету на суму 23,012 млн.грн. (де 15,9 млн.грн. – екологічний фонд) *в тому числі зареєстровано кредиторську заборгованість в розмірі 3767,5 тис. грн.* Обсяг фінансування порівняно з 2013 роком було збільшено більш ніж на 9 млн.грн., за рахунок чого були і збільшені обсяги робіт.  
Виконані наступні обсяги робіт:  
- посадка дерев та кущів – 1540 шт. (вул. Набережна ім. В.І. Леніна, вул. Набережна Перемоги, просп. Карла Маркса, вул. Шевченка, вул. Гоголя, та ін.);  
- улаштування квітників – 13,6 тис. м2 (просп. К.Маркса, вул. Панікахи, площа Жовтнева, просп. Пушкіна, просп. Кірова, площа Петровського, просп. Гагаріна, вул. Набережна ім.. В.І.Леніна, та ін.);  
- улаштування і ремонт газонів – 23400 м2, (просп. Гагаріна, вул. Маршала Малиновського, сквер біля Монумента  „Вічна Слава”, сквер Мечникова, Жовтнева площа, вул. ім.. В.І.Леніна, вул. Набережна Заводська, та ін.);  
- оформлення і утримання квіткових ваз на об’єктах міста – 786 ваз (просп. К.Маркса, вул. Леніна, просп. Газети „Правда”, пл. Петровського, пл. Островського, вул. ім.. В.І.Леніна, вул. Комсомольська, вул. Червона та ін.);  
- виконано видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев по зверненням мешканців та на ліквідацію аварійних ситуацій - 1766 од.;  
- проведено обрізку крон на 1717 деревах в зоні проходження мереж зовнішнього освітлення, по вулицях, де проходять маршрути руху громадського транспорту, та в зоні видимості дорожніх знаків.

**Гідроспоруди**

КП „Гідроспоруди” виконуються роботи по утриманню та ремонту мереж зливової каналізації. В 2014 році профінансовані зазначені роботи на суму 11,499 млн. грн. *в тому числі зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 1984,4 тис. грн.*  
По утриманню та ремонту були виконані наступні роботи:  
-         очищено дощоприймальних колодязів (ДК) – 3080 од.;  
-         очищено оглядових колодязів (ОК) - 370 од.;  
-         очищено зливових колекторів та підключень – 7733 п.м;  
-         відремонтовано ДК  – 720 шт.;  
-         відремонтовано ОК  – 65 шт.;  
Також, виконані роботи по утриманню 9-ти фонтанів та 12 насосних станцій.  
Обсяг фінансування і обсяги робіт в цілому були виконані на рівні попереднього року.

**Мости та шляхопроводи**

Поточний ремонт та утримання штучних споруд (мости та шляхопроводи) виконано на площі 65 тис.м2, а це 18 мостів та шляхопроводів (Міст № 1, Міст № 2, Кайдакський міст, Південний міст, Самарський міст, Усть-Самарський міст, Київський шляхопровід, шляхопровід по вул. Коцюбинського, Євпаторійський шляхопровід та ін.), 4 підземних пішохідних переходи на пр.  Газети „Правда”, Запорізькому шосе, вул. Титова. Роботи виконано на суму 3,063 млн.грн., *в тому числі зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 250,0 тис. грн.*  
Обсяг фінансування і обсяги робіт в цілому були виконані на рівні попереднього року.

**Утримання кладовищ**

На 24-ти міських кладовищах за рахунок коштів міського бюджету проведено утримання, благоустрій, організована охорона. Сума цих робіт склала 1,928 млн.грн., *в тому числі зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 279,6 тис. грн.*  
Обсяг фінансування і обсяги робіт в цілому були виконані на рівні попереднього року.

**Програма економічного і  соціального розвитку міста на 2014 рік**

На   виконання  заходів  з  інженерного  захисту  території  міста Дніпропетровська  в 2014 році Програмою економічного і соціального розвитку міста  були виділені кошти у сумі 26609,734 тис.грн.  
 На 01.01.15р.  було виконано робіт на суму 9166,5 тис.грн.  
Для порівняння – в 2013 році було виділено 78,2 млн.грн., роботи виконані на суму 40,4 млн.грн.  
   
**По об’єкту «Інженерний захист території яру в районі вул. Десантної»**будівництво ведеться з вересня 2013 року, роботи  були розпочаті   з розчищення території балки і її схилів від сміття і рослинності,  вивезено більше 20 тис.тон сміття. Для уположення схилів балки на верхній ділянці проведені роботи з розробки та планування ґрунтів з улаштуванням тераси. По дну балки для відводу підземних    вод   побудована дренажна система.  
У 2014 році  для відводу поверхневих вод  були виконані роботи з будівництва водовідвідних лотків  в  нагірній частині яру на суму 1850,490 тис. грн.  
На даний час  по  даному  об’єкту  проводиться корегування проектно-кошторисної частини проекту в зв’язку з   зростанням цін на матеріали.  Після отримання  позитивного висновку відкоригованого проекту буде проведено тендерну процедуру для визначення замовника на продовження робіт по об’єкту «Інженерний захист території яру в районі вул. Десантної».   
   
**По об’єкту  «Реконструкція дренажно-паводкового каналу Гнилокиш на ділянці від Донецького шосе до р. Дніпро у районі Центрального мосту»**будівництво  ведеться з  серпня 2013 року, були виконані роботи  з розчистки  каналу Гнилокиш на ділянці  від гирла р. Дніпро до пр. Воронцова та  роботи з укріплення  відкосів каналу  габіоновими  конструкціями.  
 У 2014 році  по даному об’єкту  були виконані роботи з розчистки каналу Гнилокиш від Донецького шосе до пров. Кіровоградський та роботи з установки підпірної стінки з габіонів на суму 2993,610 тис. грн.

*По управлінню капітального будівництва:*

***1. Винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Комунар та Парус у м. Дніпропетровську – реконструкція***  
Виконано робіт на суму  - 1 110, 009 тис. грн.; по житловому будинку  вул. Метробудівська, 5 виконано підключення внутрішньої системи водопроводу з вбудованим магістральним водоводом; по житловому будинку  вул. Шелгунова, 8 виконано роботи з улаштування зовнішнього водопроводу з улаштуванням водопровідних колодязів та установкою пожежних гідрантів; по житловому будинку Комунар, 5 виконано роботи з улаштування зовнішнього водопроводу з улаштуванням водопровідних колодязів та установкою пожежних гідрантів.  
   
***2. Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ–Луганськ–Ізварине, м. Дніпропетровськ – будівництво***  
Виконано  роботи з охорони об’єкта – 67,701 тис. грн.  
   
***3. Будівництво газопроводу на ж/м Ігрень по вул. Таврійській, Богородицькій, Олешківській, Генерала Григоренка та пров. Ягідному,       м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)***  
Проведено експертизу проекту з питань охорони праці та кошторисної вартості будівництва, подовжено технічні умови ПАТ «Дніпрогаз» на загальну суму 5,780 тис. грн.  
   
***4. Реконструкція Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацький центр "Штурм" Дніпропетровської міської ради по вул. Генерала Грушевого, 9 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)***  
Виконано  роботи на суму 702,674 тис. грн.: розроблено проектно-кошторисну документацію та пройдено експертизу  (ДФ «Укрдержбуд-експертиза»).  
   
***5. Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового  будинку № 90 по вул. Нахімова у м. Дніпропетровську, будівництво***  
 Виконано  роботи на суму 247,704 тис. грн.: проведено геодезичні вишукування, розроблено проектно-кошторисну документацію та розглянуто проект в ДФ «Укрдержбудекспертиза» (із зауваженнями).  
   
***6. Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового  будинку № 10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську, будівництво***  
Виконано  роботи на суму 233,641 тис. грн.: проведено геодезичні вишукування, оцінку технічного стану будівлі та розроблено проектно-кошторисну документацію.  
   
***7. Будівництво об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури – площі приміського термінала ст. Дніпропетровськ у м. Дніпропетровську (проектні роботи)***  
Виконано передпроектні  роботи на суму 60,550 тис. грн.  
   
***8. Будівництво вулиці, від вул. Краснозаводської до вул. Набережної Заводської у м. Дніпропетровську (проектні роботи)***  
Виконано  роботи на суму 12,497 тис. грн.: проведено геодезичні вишукування для можливості виконання передпроектних робіт.  
   
***9. Будівництво ділянки дороги третьої черги Південного обходу м. Дніпропетровська від вул. Гаванської до межі м. Дніпропетровська (проектно-вишукувальні роботи, компенсація)***  
Виконано  роботи на суму 832,139 тис. грн.: проведено інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування по варіанту траси № 1.  
   
***10. Прибудова спортивної зали до Вальдорфської середньої загальноосвітньої школи по пр. Кірова,133, м.Дніпропетровськ, будівництво (проектні роботи)***  
Виконано  роботи на суму 2,319 тис. грн.: подовжено дію технічних умов ПАТ «Укртелеком» (телефонія та радіо), ПАТ «Дніпрогаз».  
   
***11. Реконструкція Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 78" Дніпропетровської міської ради по вул. Тополиній, 37 у м. Дніпропетровську (проектні роботи)***  
Виконано  роботи на суму 150,311 тис. грн.: проведено обстеження технічного стану конструкцій будівлі, території та інженерних комунікацій.  
   
***12.Відновлення сприятливого гідрологічного режиму р. Шпакової (плесо Шпакове Верхнє) в АНД районі, м.Дніпропетровськ, будівництво***  
 Виконано  роботи на суму 10, 715 тис. грн.: проведено експертизу коригування проекту з перерахунком кошторисів (із зауваженнями).

*По комунальному підприємству   “Дніпроводоканал»:*

**По об’єкту «Реконструкція каналізаційного колектору Д 200мм на ділянці від вул. Херсонської до вул. Комсомольської по вул. Чкалова і вул. Леніна, м. Дніпропетровськ»**у 2014 році виконані роботи на суму  859,092 тис.грн., де кредиторська заборгованість складає 266,319 тис.грн.  
**По об’єкту «Реконструкція каналізаційного колектору Д=300 мм по вул. Погребняка від ж.б.  № 7 до вул. Гусенко, 50»**у 2014 році  проведено експертизу проекту на суму 27,236 тис. грн.