**«Детальний план території кварталу, обмеженого проспектом Дмитра Яворницького, вулицями Воскресенською, Володимира Мономаха, бульваром Театральним (Шевченківський район)» у місті Дніпрі.**

**Замовник послуги щодо розробки проєкту містобудівної документації:**

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ 37454258.

**Інвестор:**

Фізична особа Городницька Тетяна Ігорівна.

**Розробник:**

Фізична особа-підприємець Єрошек Юрій Валерійович.

**Календарний план надання послуги**

**Розробка проєкту- містобудівної документації** **«**Детальний план території кварталу, обмеженого проспектом Дмитра Яворницького, вулицями Воскресенською, Володимира Мономаха, бульваром Театральним (Шевченківський район)» у місті Дніпрі

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ етапів** | **Складові послуги** | **Термін виконання етапу** | **Примітки** |
| 1 етап | Розроблення планувальної структури детального плану території. | січень –лютий 2023р. | Замовнику надається анотований звіт про розроблення планувальної структури детального плану. |
| 2 етап | Розроблення текстової та графічної частини проекту детального плану території.  Передача матеріалів замовнику для проведення процедури громадських слухань та розгляду на архітектурно - містобудівній раді. | березень – липень 2023р. | Замовнику надається анотований звіт про розроблення текстової та графічної частини проекту детального плану території для розгляду та погодження. |
| 3 етап | Остаточна видача замовнику проекту детального плану території. | липень – жовтень 2023р. | Замовнику надається проект детального плану території у вигляді та обсягах відповідно до завдання на проектування для подальшого затвердження його міською радою. |