**КП «Теплоенерго»**

З метою проходження опалювального періоду 2022-2023 рр. на якісному рівні заходами з підготовки до опалювального періоду виконані роботи: відновлення теплової ізоляції на мережах теплопостачання - 40км,

капітальний ремонт 36 котлів,

встановлення 50 енергозаощаджувальних насосів,

заміна 50 км теплових мереж.