|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Звіт про роботу в 2019 році**  У 2019 році підприємством були здійсненні наступні заходи економічного і соціального розвитку об’єктів благоустрою: | | |
| **Комунальне підприємство «Дирекція територій і об’єктів рекреації» Дніпровської міської ради** | | |
| **№** | **Вид робіт/найменування заходу** | **Довідка (обов’язково зазначити кількісно-якісні показники)** |
| 1. | Прийнято на баланс Севастопольський парк, парк Пам’яті та Примирення, парк ім. Б. Хмельницького, 8 зелених зон | Севастопольський парк: пам’ятка «Могила І. І. Манжури» - 1, пам’ятка «Братська могила учасників оборони Севастополя» - 1, паркан – 500 м, громадський туалет – 1 шт., дитячий майданчик – 1 шт., кущі – 143 шт., газони – 15100 кв. м, дерева – 1209 шт., квітники – 27 шт., рулонний газон – 950 кв. м, спортивний майданчик – 1 шт.  Парк Пам’яті та Примирення: пам’ятка «Група могил радянських воїнів, де поховані герої Радянського союзу Горєлов В. П., Шишкін І. М.» - 1, гробниці – 6 шт., вхідні групи (сходи) у парк – 3 шт., парапетна стіна зі сторони просп. Нігояна – 220 м, дитячий майданчик – 1 шт.. дерева – 603 шт.  Парк ім. Б. Хмельницького: адміністративна будівля, 77 кв. м – 1, господарські будівлі, 39 кв. м– 2, туалет – 1, огорожа – 120 м, лавки – 12 шт., дитячий майданчик – 1 шт., дивани паркові – 11 шт., дерева – 1682 шт.  8 зелених зон. |
| 2. | Проведено обстеження технічного стану об’єктів парків та зелених зон і складено звіти по кожному з них | 11 звітів про обґрунтування поточних ремонтів об’єктів благоустрою та зелених насаджень.  Севастопольський парк: розроблено та погоджено з громадською радою проект нового туалету. |
| 3. | Проведено науково-дослідну роботу у  3 парках для складання історичних довідок | Складено 3 історичні довідки: Севастопольський парк, парк Пам’яті та Примирення, парк ім. Б. Хмельницького |
| 4. | Підготовлені та підписані охоронні договори з управлінням охорони культурної спадщини | Севастопольський парк та парк Пам’яті та Примирення - 2 договори |
| 5. | Підготовлено та підписано природо-охоронний договір на пам’ятку природно заповідного фонду | Севастопольський парк - 1 договір |
| 6. | Розроблено проект утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Севастопольський парк» | 1 проект |
| 7. | Розроблено макет та встановлено інформаційні щити згідно історичних довідок та знаки в підпорядкованих парках | 3 інформаційні щити, 80 знаків |
| 8. | Закуплено та встановлено урни в підпорядкованих об’єктах | 58 шт. |
| 9. | Висаджено квіти в парку Пам’яті та Примирення | 732 шт. |
| 10. | Проведено поточний ремонт «Могили радянських воїнів» в парку Пам’яті та Примирення | 8 надгробків, меморіальна стіна, опори зі сторони просп. Сергія Нігояна – 220 м |
| 11. | Проведено поточний ремонт сходинок в парку Пам’яті та Примирення | Демонтаж пошкоджених елементів гранітних сходинок: 600х380х80мм, 300х380х80мм – 5 шт. Виготовлення та монтаж суцільних гранітних сходинок 600х380х80мм, 300х380х80мм – 9 шт. Улаштування покриття з гранітних плит на полімер цементному розчині – 6,3 кв. м, інші роботи. |
| 12. | Встановлено 2 біотуалети | Севастопольський парк – 1 шт,, парк Пам’яті та Примирення – 1 шт. |
| 13. | Організовано прибирання сміття, листя, гілок та вивезення ТПВ на підпорядкованих об’єктах | Вивезено 250 м3 ТПВ |
| 14. | Організовано прибирання снігу та посипання відсівом гранітним проти ожеледиці доріжок на підпорядкованих об’єктах | Площі очищання доріжок від снігу та посипання відсівом:  Севастопольський парк – 1,69 га  Парк Пам’яті та Примирення – 1,34 га  Парк ім. Б. Хмельницького – 2,15 га |
| 15. | Вирубано порослі на площі 6,8 га | Вирубано порослі:  Севастопольський парк на площі 4,1 га  Парк Пам’яті та Примирення на площі 2,7 га |
| 16. | Здійснений покіс трави на території  107 630,00 кв. м | Чотири рази за сезон виконано покіс трави та дрібної порослі із залученням підрядних організацій та власними силами на території 3 парків і 8 зелених зон |
| 17. | Проведено дератизацію на площі 300 кв. м | У парку ім. Б. Хмельницького проведено дератизацію на площі 300 кв. м |
| 18. | Встановлено елементи благоустрою на території зеленої зони по просп. Героїв, буд. 32-40 | Встановлено вироби із залізобетону (скульптури звірів) – 12 шт., завезено пісок – 6 куб. м |
| 19. | Виконано розрахунок, складено опитувальний лист та направлено запит до міськводоканалу для отримання ТУ на підключення поливо-зрошувальної системи зеленої зони по просп. Героїв в районі буд. №32 – 40 | Матеріали розрахунку, ТЗ, матеріали тендерної документації |
| 20. | Підготовлено рішення виконкому по влаштуванню поливо-зрошувальної системи зеленої зони по просп. Героїв в районі буд. №32 - 40, підготовлені та зібрані вихідні данні щодо зазначеного об’єкту | Рішення виконкому, завдання на проектування |
| 21. | Виконано розрахунок і отримані ТУ на водопостачання зеленої зони по просп. Героїв в районі буд. №32 - 40 | Розрахунок, технічні умови на водопостачання |
| 22. | Виконано розрахунок і отримані ТУ на водопостачання зеленої зони по вул. 152-ої Дивізії | Матеріали розрахунку та технічних умов - 1 |
| 23. | Створено й розпочато роботу Комісії з питань визначення стану зелених насаджень, що підлягають видаленню | Севастопольський парк: для очищання площі від сухостійних, хворих і аварійних дерев заактовано на видалення 61 сухе, фаутне та аварійне дерево, санітарної обрізки - 600 дерев  Парк Пам’яті та Примирення: для очищання площі від сухостійних, хворих і аварійних дерев було заактовано на видалення 29 сухих, фаутних та аварійних дерев, санітарної обрізки - 200 дерев |
| 24. | Проведено видалення та санітарне обрізання дерев | Севастопольський парк: видалено 61 сухе, фаутне та аварійне дерево, проведена санітарна обрізка 80 дерев.  Проведено вирізування сухого гілля і дрібної суші на деревах листяних порід з різними діаметрами стовбурів на 600 деревах.  Парк Пам’яті та Примирення: проведені санітарна обрізка 200 дерев,  вирізування сухого гілля і дрібної суші на деревах листяних порід з різними діаметрами стовбурів - 250 дерев |
| 25. | Проведено технічне обстеження території і елементів благоустрою Севастопольського парку на предмет визначення і оцінки їхнього технічного стану та можливості надійної та безпечної експлуатації за призначенням | Звіт з обстеження, фотофіксація елементів та дефектні акти |
| 26. | Проведено поточний ремонт аварійної будівлі колишнього туалету в Севастопольському парку | Будівлю приведено в належних технічних стан (Встановлені двері, вікно, відремонтовані стіни, підлога, покрівля) |
| 27. | Розроблено проектну документацію на влаштування у Севастопольському парку модульних блоків громадської вбиральні та приміщення охорони і обслуговуючого персоналу | Проект згідно з ТЗ -347-4996-2019 |
| 28. | Виконано розрахунок та отримано технічні умови ДТЕК на підключення модульних блоків громадської вбиральні та приміщення охорони і обслуговуючого персоналу Севастопольського парку до мереж електрозабезпечення | Севастопольський парк – 1 ТУ ДТЕК |
| 29. | Розроблено та погоджено проектно-кошторисну документацію на зовнішнє електропостачання Севастопольського парку | Проектно-кошторисна документація |
| 30. | Виконані роботи з підключення та встановлення вузлів обліку електропостачання в севастопольського парку | Прокладено кабельну лінію та встановлено вузол обліку електричної енергії |
| 31. | Підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради щодо розміщення на території Севастопольського парку тимчасових споруд - модульних блоків громадської вбиральні та приміщення охорони і обслуговуючого персоналу (при взаємодії з ГоловАПУ департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, громадською радою при міській раді, ГО «Центром соціальної адаптації людей з інвалідністю «Океан добра» та управлінням охорони культурної спадщини | Рішення - 1 |
| 32. | Виконані науково-археологічні дослідженя на об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Дніпро:  - земельній ділянці у районі вул. Ігоря Сікорського та вул. Барвінківської (сквер Героїв Чорнобильців) та на об’єкті благоустрою зеленого господарства м. Дніпро  - Севастопольський парк (у районі братської могили) | Проводяться послуги з археологічних досліджень (розвідок) на вказаних територіях, які складається з наступного:   * одержання кваліфікаційного документу; * обстеження території, збирання піднімального матеріалу, вивчення мікрорельєфу; * проведення археологічних розвідок |