**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ У 2024 РОЦІ**

**Програми з благоустрою утримання та розвитку об'єктів благоустрою, які перебувають на балансі/утриманні комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, на 2024-2028 роки**

***Головною метою*** Програми є забезпечення благоустрою на об’єктах благоустрою, які перебувають на балансі/утриманні комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, на 2024-2028 роки.

***Головними завданнями*** Програми є забезпечення належного комплексного благоустрою та утримання об’єктів та елементів благоустрою, збереження та покращення зовнішнього вигляду, санітарного стану; зелене будівництво, забезпечення утримання та збереження існуючих зелених насаджень об’єктів благоустрою; упорядкування та розвиток об’єктів благоустрою, приведення їх у відповідність до сучасних вимог суспільства та законодавства; ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів під час обслуговування та експлуатації об’єктів благоустрою; забезпечення належного стану елементів благоустрою (споруди, лави, урни, пішохідні доріжки, системи поливу та освітлення тощо); заохочення мешканців та гостей міста до відвідування об’єктів благоустрою, організація їх культурного та спортивного дозвілля, забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів благоустрою тощо.

***Очікуваними результатами*** реалізації Програми є забезпечення утримання у належному стані території та майна, що належить Дніпровській міській територіальній громаді, забезпечення відпочинку мешканців та гостей міста, підвищення туристичної привабливості м. Дніпра.

За підсумками 2024 року за програмою з благоустрою, утримання та розвитку об'єктів благоустрою, які перебувають на балансі/утриманні комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, на 2024-2028 роки департаментом та підпорядкованими комунальними підприємствами, а саме: Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради, Комунальним підприємством «Молодіжне творче об’єднання» Дніпровської міської ради та Комунальним підприємством «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради, були здійсненні наступні заходи:

**Благоустрій об’єктів або елементів благоустрою:**

На території парку Сагайдак, гідропарку Придніпровський, скверу О.Усачева, скверу М.Семенова та скверу О.Хільського, території загального користування (зеленої зони) в районі, вул. Автопаркової вул. 20-річчя Перемоги, земельної ділянки у районі вул. П.Калнишевського, буд. 4, 12, 24, виконано:

* відремонтовано елементи благоустрою - дитячі та спортивні майданчики, лавки, урни, замінені необхідні деталі;
* придбані, висаджені та підживлені добривами зелені насадження, квіти, рослинницька продукція, газон;
* облаштовано нові клумби та фотозони;
* придбані добрива різні для підтримання життєдіяльності та життєздатності зелених насаджень;
* здійснено спостереження ручними системами тривожної сигналізації;
* протягом періоду здійснювалося утримання систем поливу для догляду за зеленими насадженнями (технічне обслуговування систем, ремонт та технічне обслуговування насосів, клапанів, кранів);
* здійснено поточне утримання балансових територій в т.ч. прибирання, вивезення сміття, очищення та дезінфекція урн, викачка та утилізація РПВ, обслуговування біотуалетів;
* проведено профілактичну дератизацію на територіях парків, обстеження та очищення дна акваторії річки Дніпро від небезпечних предметів та здійснено лабораторні дослідження води річної, води питної, піску в межах пляжів;
* придбано основні засоби: подрібнювач гілок AM-120 БД PRO, культиватор MH 700 та бензопила MS 362;

На території парку Зелений гай протягом 2024 року проведені:

* монтаж самопромивного фільтру очищення води на магістральну мережу водопостачання;

- заміна світильників зовнішнього освітлення центральної алеї;

* заміна пошкоджених світильників в арках зони барбекю;
* на місці зруйнованих та демонтованих гаражів виконано роботи з засипання старих льохів та планування території;
* у зоні альтанок облаштовані пішохідні доріжки за допомогою георешіток.

Крім екологічності такі доріжки мають довгий строк експлуатації. Вони прийшли на заміну старим, уже, навіть, аварійним, дерев’яним.

На території Центрального парку культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка та о.Монастирський виконано:

* роботи з монтажу нового приєднання до КТП 634;
* ремонтні роботи санвузлів в адміністративній будівлі;
* обстеження систем автоматичного поливу після монтажних робіт;
* монтаж електромережі зовнішнього електропостачання громадської вбиральні;
* на дитячому майданчику встановлено дві гойдалки;
* ревізія електричних мереж зовнішнього освітлення о.Монастирський;
* роботи з влаштування ангару для зберігання деревини;
* монтаж електромереж у господарському блоці (о.Монастирський);
* на оглядовому майданчику висаджені понад 30 тисяч цибулин різних сортів голандських тюльпанів подарованих місту Дніпру Нідерландами.

У парку ім.Писаржевського виконано:

* роботи з налагодження контролерів системи поливу;
* відновлення автоматики керування електромережі МК «Мацева»;
* ремонт електромережі зовнішнього освітлення від центральної алеї до господарського блоку - замінено 13 ліхтарів;
* ремонт дитячого майданчику;
* облаштування розподільчого пристрою 0,4 кВт біля стадіону;
* пофарбовано лавки та будівлю насосної станції.

У парку ім. Писаржевського, парку Зелений Гай, Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка встановлені антивандальні бокси для захисту контролерів автоматичного поливу від крадіжок; проведений поточний ремонт газонів; проведені роботи з мульчування кущів та дерев з використання кори сосни.

На Алеї від вул. Академіка Янгеля до вул. Новокримська, території по вул.Д.Яворницького від пл. Соборна до пл. Шевченка, скв. Західний - виконано роботи з облаштування вентиляції водопровідних камер.

У центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби провели роботи з укладки плит для облаштування доріжки (верхня алея). Відремонтовано аварійну ділянку дороги у вигляді спуску від вул. Блаватської до центральної алеї - уклали нове асфальтове покриття та вирівняли бордюри.

У сквері Прибережний виконано роботи з укріплення берегової лінії. Так як існує проблема підмиву прибережної зони і хвилями р. Дніпро було пошкоджено гранітний бордюр, що почав сповзати в річку, були виконані роботи з облаштування підпірної стінки для запобігання сповзання граніту, вирівняна вся берегова лінія, засипана та ущільнена великими бутовими каміннями, які слугують і декоративним елементом, і хвилерізами, захищаючи декоративне гранітне покриття скверу від розмиву.

У парку Пам’яті та Примирення був пофарбований Меморіал та парапети.

У сквері Західний – виконано роботи з монтажу зовнішніх електромереж (виготовлення та комплектація розподільчої шафи), а також підключення до ТП801.

Протягом 2024 року регулярно проводилися санітарна та формувальна обрізка дерев, омолодження дерев, видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев, розкряжування аварійних гілок з подальшим навантаженням, вивезенням та утилізацією утворених відходів, вирублення порослі, корчування пнів, очищення та дезінфекція урн; викачка та утилізація РПВ, вивезення та утилізація відходів та сміття, в т.ч. ліквідації стихійних сміттєзвалищ; спорожнення вигрібних ям біотуалетів, прибирання підлеглих територій, прибирання снігу в зимовий період, покіс трави в весняно-літній період, збирання опалого листя в осінній період, ремонт та підтримання у належному стані дитячих майданчиків та атракціонів. Систематично проводилася робота з обробки зелених насаджень від грибкових захворювань та шкідників, внесення добрив. Один із критеріїв є максимальний захист від шкідників хвойних дерев, без використання хімічної обробки дерев, кущів тощо, аби вони радували містян щільною смарагдовою кроною навіть взимку. Для втілення інноваційних методів обрали сквер Прибережний - одну з візитівок нашого міста. Тут вперше використали екообробку від шкідників за допомогою жуків. Висаджування комах на кору дерева - унікальний метод боротьби зі шкідниками рослин та дерев. Також проведено підживлення мінеральними добривами.

Протягом 2024 року в парках та скверах м. Дніпра висаджені барвінок, бегонія, агератум, сурфінія, ялівець, спірея японська, кизильник, пеннісентум, міскантус, вівсяниця, імперата, колосняк та інші.

**Реконструкція, капітальний ремонт та нове будівництво об’єктів благоустрою:**

Проведено роботи по об’єкту Нове будівництво мереж водопостачання та водовідведення скверу Західний у м.Дніпрі. Загальний обсяг капіталовкладень за рахунок місцевого бюджету склав 447 220,77 грн.

**Упорядкування, встановлення меж та облік об’єктів благоустрою:**

Протягом 2024 року здійснені інженерно-геодезичні вишукування та розроблення фрагменту викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:500 по об’єктам благоустрою Гідропарк Придніпровський та Парк Сагайдак - 1 300 000 грн.

Проведена технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна за адресою: м.Дніпро, острів Монастирський, 9, з виготовленням технічного паспорту та внесенням відповідних відомостей в Єдину Державну електронну систему у сфері будівництва загальною вартістю 55 000 грн.

**Фінансова підтримка комунальних підприємств та інші заходи:**

Протягом 2024 року в парках були організовані та проведені культурно-масові заходи до свят.

На території парку «Новокодацький» проведені відкриття весняно-літнього сезону, святкування «Великодня», щотижневі майстер-класи для мешканців та гостей міста.

У сквері в районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в рамках екоакції «Шевченко єднає Україну», до якої приєдналась Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), були посаджені саджанці дубів.

У Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби, неподалік від центральної алеї, благодійним фондом «Тапс», за підтримки [КП Міська інфраструктура](https://www.facebook.com/groups/1830889330316625/?__cft__%5b0%5d=AZU_wHOcfHAGVbzLKdvFJXZjshatViym1ADeoAWdFrsa89wgz916QUuvK5XV5l46ip_cPW0Q_oJuZkCPG6G1e0xZmP1YEX1w9IsW5P2LjI6n4wG36Mc56Ap2eQZSXyjtg3e7UeuKazT_4tRGzGhndEKKlT7-22NHxAfWNFjYlq_99-cSzzhXGv5L1LWT73hHiBBu5nqPSQxkRoBVKk94y9VOtwRwe2muXEtfmWA0aaWcPA&__tn__=-UK-R)» ДМР, засновано Алею живої пам’яті захисників України. 30 кленів посадили родини загиблих героїв, як символ пам’яті та вшанування військовослужбовців, які віддали життя у війні з загарбниками. Тепер наші захисники - мешканці Дніпра, знайшли увіковічення свого подвигу у деревах, які будуть рости багато років. Поряд з кожним деревом встановлено іменну табличку з QR-кодом, який розповідає про життєвий шлях кожного героя.

На Монастирському острові висаджено сосни та садженці від Дніпровської компанії «Valtech Ukraine»; поряд з оглядовим майданчиком Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка донорським центром «Біофарма Плазма Дніпро» висаджено Донорський сад сакур (31 шт.).

У центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка провели Свято КОЛОДІЯ - народні гуляння, конкурси, крутезні фотозони в етнічному стилі, частування варениками, ярмарок з хенд-мейд прикрасами та фермерськими продуктами. Кульмінацією свята стало спалювання символу зими, який ототожнює війну, холод, хвороби та все погане в житті кожного українця.

На сцені літнього театру центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка проведений дитячий вокально-хореографічний фестиваль-конкурс «Дніпровські Зіроньки», в якому прийняли участь понад півтори тисячі учасників творчих колективів.

Також був проведений Фестиваль циркового мистецтва «PARK DNIPRO FEST», учасницями фестивалю стали понад 300 спортсменок з повітряної гімнастики та акробатики з 5 українських міст: Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Кам'янського та Новомосковська. Наймолодшій учасниці - 3 роки, а найстаршій - 25. Оцінювало номери професійне журі.

В межах видатків на фінансову підтримку та контроль діяльності підпорядкованих комунальних підприємств було проведено облаштування приміщення подвійного призначення (найпростішого укриття), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 – 2 911 434 грн.

Також, протягом 2024 року виконані заходи енергозбереження – послуги зі створення і впровадження локальної системи кондиціонування і теплопостачання приміщень та устаткування споруди оздоровчо-спортивного призначення зі штучним льодовим покриттям.

Загалом, завдання та заходи Програми з благоустрою утримання та розвитку об'єктів благоустрою, які перебувають на балансі/утриманні комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, на 2024-2028 роки протягом 2024 року здійснювалися у межах передбачених обсягів з урахуванням умов військового стану в Україні та виділеного фінансування.