ЗВІТ КЕРІВНИКА

ПРО РОБОТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КОМЕНЕРГОСЕРВІС» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2019 РІК

Комунальне підприємство «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради експлуатує ВП 8 од., ЦТП 3 од., ІТП 1 од. загальною потужністю 87,58 Гкал/годину, з яких 87,58 Гкал/годину на опалення, в яких встановлено 16 одиниць насосного обладнання, та 106,7762 км теплових мереж (в однотрубному вимірі), в т.ч. 59,654 км магістральних теплових мереж діаметром від 1020 мм до 32 мм.

Підприємство транспортує теплову енергію для забезпечення потреб в опаленні житлового фонду 833,00 тис.м2, та бюджетні установи, площею 274,5 тис.м2, з них житлові будинки-161, в т.ч. місцевих рад–96; ОСМД, ЖБК – 54; відомчих– 6, 5 гуртожитків.

Виробником теплової енергії є Придніпровська ТЕС м. Дніпро.

За звітний період 2019 року підприємством були виконані наступні роботи:

Виконано заміну теплових мереж протяжністю 455,45 пог. м згідно запланованим капітальним ремонтам.

Виконано відновлення покрівлі 2598,17 м2, що становить 100% від запланованого.

Виконано заміну вікон 230,49 м2, що становить 100% від запланованого.

Виконано відновлення теплової ізоляції на мережах теплопостачання загальною протяжністю 7591,90 пог. м, що становить 101% від запланованого.

Проведені гідравлічні випробування теплових мереж протяжністю 106,8 км, що становить 100% від запланованого.

Проведено прочищення теплообмінників 18 од., що становить 100% від запланованого.

Проведена підготовка та ревізія основного обладнання 27 од., що становить 100% від запланованого.

Проведено державну перевірку контрольно-вимірювальних приладів 294 од., що становить 98% від запланованого.

Проведено ревізію запірної арматури теплових камер 1390 од., що становить 96% від запланованого.

Відновлено 1403 м2 асфальтового покриття, що становить 97% від запланованого.

Директор  О. С. Конельська